PROYECTO MULTIPLATAFORMA

CEPROG

El proyecto multiplataforma Ceprog consta de unir las aplicaciones que maneja la universidad en una sola aplicación tratando de ahorrar y minimizar procedimientos tales como consultas e informes, las aplicaciones que tomarían esta forma serian (PORTALUC, UCEPROG) estos son los proyectos a considerar, como es un proyecto multiplataforma conforme avanza el tiempo surgen mas proyectos se podrán contemplar para esta aplicación.

Requerimientos:

* Necesitare un informe detallado de cómo van a manejar el Portaluc de acuerdo al contenido que se maneja actualmente. (actualmente hay muchos problemas por la forma como se ha trabajo el Portaluc, por eso es muy importante este informe).
* Revisar y presentar un informe con toda la información necesaria para trabajar la página de la universidad Ceprog, este informe se presentarán mejoras de lo que ya está en la página Ceprog para así contemplarlo en el proyecto multiplataforma.

Mejoras que haría el proyecto Multiplataforma:

* Minimiza costos tanto en dinero como en procedimientos
* Optimizaría la unión de todo en una sola aplicación.
* Se usaría solo un dominio y un servidor (esto es a elección de ustedes, tales como nombres para el dominio y el servidor seria en digitalocean para un mejor desempeño).
* Actualmente la página Ceprog maneja contenido estático, este proyecto volvería la página Ceprog dinámica utilizando base de datos para sus informes y consultas. Se utilizarán las mismas vistas que ya tiene la página, en dado caso de que haya una modificación de diseño tendría que verse por aparte.
* mejoras para el Portaluc tanto en diseño como rendimiento, optimizando los reportes que soliciten de acuerdo a la nueva información que se maneje.

Tiempo estipulado para el proyecto:

* para el Portaluc con la información que se maneja actualmente. Sin modificaciones el tiempo será de 1 mes, contemplando las modificaciones que se harían de acuerdo a la nueva información se tomarían 2 semanas más (1 mes y medio).
* Para la página de Ceprog tendría que esperar el informe con las nuevas actualizaciones que se harán para estipular un tiempo de realización.